## Slide 1: RandomGame
Projekt grupowy

## Slide 2: ZESPÓŁ

## Slide 3: Wyzwanie…
Stworzenie ciekawej platformówki w 4 osoby w 2 miesiące

## Slide 4: Wyzwanie c.d.
Dobra komunikacja w zespole
Implementacja silnika gry
Grafika
Design poziomów
Proceduralne generowanie terenu
Testowanie
Przygotowanie pod platformy mobilne
Dokumentacja

## Slide 5: GitHub
Znane każdemu środowisko do kontroli wersji
Możliwość sprawdzania postępów prac
Możliwość zgłaszania pomysłów na bieżąco
Przydzielanie zadań odpowiedzialnym osobom

## Slide 6: Unity
Łatwość obsługi
Dostępność rozwiązań
Gotowe grafiki
Rozbudowane środowisko

## Slide 7: Problemy
Mało czasu
Brak możliwości częstych spotkań
Sporadyczne spotkania
Spóźnienia

## Slide 8: Co się udało?

## Slide 9: Co się udało2?

## Slide 10: Co się jeszcze udało:
Działająca aplikacja
Korzystamy z gotowych grafik
Realizacja podstawowych założeń
Integracja z platformami mobilnymi

## Slide 11: Co się nie udało
Brak dostatecznych testów
Brak zaimplementowanych wszystkich funkcjonalności
Nie wszystkie założenia zostały zrealizowane
Statyczne poziomy
Autorska grafika
Brak dokumentacji

## Slide 12: U nas działa 