## Slide 1: TheGame
Projekt grupowy

## Slide 2: ZESPÓŁ

## Slide 3
Opiekun:
  Maciej Kraszewski
Zespół:
  Bartosz Kuźmiński (testowanie, adaptacja na platformy mobilne)
  Piotr Słupczewski (Opracowanie poziomów, komunikacja)
  Robert Zmuda Trzebiatowski (grafika, UI)
  Jan Nielek (stack overflow copypaster)

## Slide 4: Wyzwanie…
Stworzenie ciekawej platformówki w 4 osoby w 2 miesiące

## Slide 5: Wyzwanie c.d.
Dobra komunikacja w zespole (slack, github)
Implementacja silnika gry
Grafika
Design poziomów
Proceduralne generowanie terenu
Testowanie
Przygotowanie pod platformy mobilne
Dokumentacja

## Slide 6: GitHub
Znane każdemu środowisko do kontroli wersji
Możliwość sprawdzania postępów prac
Możliwość zgłaszania pomysłów na bieżąco
Przydzielanie zadań odpowiedzialnym osobom

## Slide 7: Issue tracker

## Slide 8: Commits

## Slide 9: Unity
Łatwość obsługi
Dostępność rozwiązań
Gotowe grafiki
Rozbudowane środowisko
Mono gwarantuje multiplatformowość

## Slide 10: Mono
Otwartoźródłowy odpowiednik .NET
Wsparcie dla m.in. Windows, Linux, OSX, iOS, Android, UWP etc.
Niestety, wspiera C# tylko do wersji 4.0

## Slide 11: Problemy
Mało czasu
Brak możliwości częstych spotkań
Spóźnienia
Brak doświadczenia w podobnych projektach

## Slide 12: Co się udało
Działająca aplikacja
Korzystamy z gotowych grafik
Realizacja podstawowych założeń
Integracja z platformami mobilnymi

## Slide 13: Nie wszystko się udało
Brak dostatecznych testów
Brak zaimplementowanych wszystkich funkcjonalności
Nie wszystkie założenia zostały zrealizowane

## Slide 14: U nas działa 

## Slide 15: Live demo